2025 - 13.01.2025 LAPWING TEAMmeeting

Page / - last modified by Michael Kieviet on 2025/01/14 08:54

13.01.2025 LAPWING TEAMmeeting

last modified by Michael Kieviet

on 2025/01/14 08:54

Table of Contents

LAPWING TEAMmeeting

Mo., 13. Jan., 09:00 - 10:00

Microsoft Teams Meeting

Link zu Outlook-Element

Einladungsnachricht

Teilnehmer (7)

Michael Kieviet (Besprechungsorganisator)

Jakob Fürst (akzeptierte Besprechung)

Josef Holzweber (akzeptierte Besprechung)

Bettina Hübsch (akzeptierte Besprechung)

Nicole Esparza

Hauke Kaufhold (akzeptierte Besprechung)

Notizen

Erhard+Leimer

Schaltpläne der bisherigen STO besorgen

ACS Situation

ISM ma IDM sa ist erledigt von unsere Seite

IDMsa muss noch elektrische Sicherheit erstellt werden.

MDMst FIT-Test ist erstellt

SRS und V&V Plan erstellt.

Impact Analyse entfällt

FIT Test wird Mittwoch besprochen.

Ads-tec

Hauke nimmt Kontakt auf und fragt nach Status.

PI

erstes Quartal 2025 zum Abschluss bringen

Murr und Kendrion

zusammen SYSTEEM FMEA erstellen. Jakob wird unterstützen. Vor Ort Termin ist empfohlen

IWN

IWN anrufen und Nachfragen wie ob Sie noch Informationen für das Angebot schicken wollen anrufen.

Scharrmüller -

Konzept ist in Ordnung. Änderung in HW SW werden eingearbeitet.

DEKRA Punkte müssen eingearbeitet werden

Internes

Vorgestellt: Microsoft Planer, Probe läuft und soll WEKAN ersetzen. Aufgaben können zugewiesen werden

XWiki ist auufgesetzt und kann von allen genutzt und erweitert werden.

Stand Maschinenverordnung: Vorstellung planen.